Утверждаю

Директор МБОУ СОШ с. Тербуны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Моргачева

Приказ № 23 от 24.03.2016г.

**План действий**

**(«Дорожная карта»)**

**филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области в с. Ивановка по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг**

в сфере образования на 2016-2030 годы

**Пояснительная записка**

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и оказания им необходимой помощи», распоряжения Администрации Липецкой области от 30 октября 2015 г. N 519-р Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Липецкой области» (2015-2030годы) в филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Ивановка разработан План мероприятий («Дорожная карта») объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности филиала МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Ивановка.

Цель плана**:**

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных и воспитательных услуг детьми - инвалидами

Задачи:

1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе;
2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности;
3. Повышение качества жизни инвалидов.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

**-** совершенствование нормативной правовой базы;

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним);

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы.

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт, документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные  исполнители, | Срок реализации |
| Совершенствование нормативно- правовой базы | | | | |
| 1 | Ознакомление:  - с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  - с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Дорожная карта | Батурина И.В.-зам.директора по УВР | 2016 г. |
| 2 | Определение ответственных за организацию работы, должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий | Приказ | Директор | 2016 г. |
| 3 | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников школы, предоставляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах | План обучения | Семендяев Н.В.. | ежегодно |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников | Приказ | Директор | 2016 г. |
| 5 | Провести обследование действующих зданий, помещений на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Разработать паспорта доступности | Приказ | Зам. директора по УВР | 2016 г. |

**УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ**

**РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки  (год) |
| 1 | Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов:  - укладка асфальтового покрытия для стоянки  - нанесение **дорожной разметки**  **- установка дорожных знаков** | 2028  2027  2027  2028 |
| 2 | Приобретение необходимых сменных кресел-колясок | 2028 |
| 3 | Реконструкция доступных санитарно-гигиенических помещений  - разработка расчетно-сметной документации  - реконструкция доступных санитарно-гигиенических помещений | 2026  2025  2026 |
| 4 | Установка раздвижных дверей:  - разработка расчетно-сметной документации  - установка раздвижных дверей | 2026  2025  2026 |
| 5 | Реконструкция дверных проемов в стенах, площадок  - разработка расчетно-сметной документации  - реконструкция дверных проемов в стенах, площадок | 2025  2024  2025 |
| 6 | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения:  - установка световых текстовых табло для зрительной информации  - установка таксофона с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | 2023  2022  2023 |
| 7 | Обеспечение дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией  - установка звукового маяка у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2) | 2023  2023 |
| 8 | Переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов:  - приобрести транспортное средство, используемое для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 2028 |
| 9 | Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры:  - установка индукционных петель  - установка звукоусиливающей аппаратуры: | 2028  2027  2028 |
| 10 | Размещение информации о названии ОО, адресе и режиме работы, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2019 |
| 11 | Размещение Плана здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2019 |