Утверждаю

Директор МБОУ СОШ с. Тербуны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Моргачева

Приказ № 23 от 24.03.2016г.

 **План мероприятий**

 **(«Дорожная карта»)**

**Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов**

**с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области в с. Покровское по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг в сфере образования на 2016-2030 годы**

1. **Общие положения**

 План мероприятий («дорожная карта») филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны в с.Покровское Тербунского муниципального района Липецкой области направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с.покровское (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации ». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включают в себя: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций , осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не могут вести полноценный образ жизни. В филиале МБОУ СОШ с. Тербуны в с.покровское обучаются 1 ребенок - инвалид. От общей численности детей дети - инвалиды составляют 1,9 %. Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются нарушение опорно-двигательной системы. В соответствии с возможностями и потребностями данной категории детей их обучение организовано в школе. Вследствие того, что в школе недостаточно развита соответствующая инфраструктура для жизнедеятельности и обучения инвалидов, выявилась необходимость принятия комплекса мероприятий по созданию системы универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей интеграцию инвалидов в общество.

 Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе: обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

 «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются: цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов); перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

 Целями реализации «дорожной карты» являются: создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Покровское и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий; установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг; оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг; проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий , реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

 В период реализации дорожной карты будут приведены в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения здания школы, а именно, приспособление путей передвижения и зон оказания услуг. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МБОУ СОШ с.Тербуны нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-­телекоммуникационную сеть «Интернет».

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038); - Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП

59.13330.2012)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий(«дорожной карты») филиала МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Покровское;

 Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» - 2019-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт, документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные,исполнители | Срок реализации |
| Совершенствование нормативно- правовой базы |
| 1 | Ознакомление:- с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;- с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Дорожная карта | Ивлев Ю.В.-зам. директора по УВР | 2016 г. |
| 2 | Определение ответственных за организацию работы, должностных лиц, а также создание рабочей группы по разработке мероприятий | Приказ  | Директор | 2016 г. |
| 3 | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников школы, предос-тавляющих услуги инвалидам в доступных для них форматах | План обучения | Зам. директора по УВР | ежегодно |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников |  Приказ | Директор | 2016 г. |
| 5 | Проведение обследования действующих зданий, помещений на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Разработка паспорта доступности. | Приказ  | Зам. директора по УВР | 2016 г. |

**УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ**

**РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки(год) |
|  | Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов:- укладка асфальтового покрытия для стоянки - нанесение **дорожной разметки****- установка дорожных знаков** | 2028202720272028 |
|  | Приобретение необходимых сменных кресел-колясок | 2028 |
|  | Установка раздвижных дверей:- разработка расчетно-сметной документации- установка раздвижных дверей | 202620252026 |
|  | Реконструкция дверных проемов в стенах, площадок:- разработка расчетно-сметной документации- реконструкция дверных проемов в стенах, площадок | 202520242025 |
|  | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения:- установка световых текстовых табло для зрительной информации - установка таксофона с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | 202320222023 |
|  | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией:- установка звукового маяка у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2) | 20232023 |
|  | Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры:- установка индукционных петель - установка звукоусиливающей аппаратуры: | 202820272028 |
|  | Размещение информации о названии ОО, адресе и режиме работы, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2019 |
|  | Размещение Плана здания, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2019 |

**Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг в сфере образования на 2016-2030 годы**

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить:

- увеличение доли детей - инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сфере образования, в общей численности детей - инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях;

 - создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на базе филиала МБОУ СОШ с. Тербуны в с.Покровское. Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизировать участие детей - инвалидов и детей с ОВЗ в социальной, культурной жизни школы, повысит внимание общественности, детского сообщества к проблемам детей с ограниченными возможностями и будет способствовать формированию толерантного отношения общества к инвалидам. Работа в рамках реализации дорожной карты способствует осознанию самими детьми с ограниченными возможностями здоровья своей социальной значимости, развитию их потенциальных способностей.